Documento de Riesgos

Plataforma UniPost

Fecha: 28-11-2025

Por: Víctor Nadal Gajardo

Ingeniería Informática, DUOC UC Maipú

# Índice

Índice	2

Detalle de Riesgos	3

Análisis Cualitativo por Riesgo	5

# Detalle de Riesgos

| ID | Descripción del Riesgo | P | I | R | Estrategia de Mitigación (Preventiva) | Plan de Contingencia (Reactiva) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Cambios o Deprecación en APIs Externas Meta, TikTok o Bluesky actualizan sus endpoints, rompiendo la integración. | 4 | 5 | 20 | Diseñar una arquitectura modular (adaptadores separados por red) para facilitar cambios rápidos. Revisar boletines de desarrolladores semanalmente. | Implementar "Feature Flag" para desactivar temporalmente la red afectada mientras se actualiza el código a la nueva versión de la API. |
| R-02 | Fallo en el Servicio de Agendamiento (Scheduler) El Cron Job deja de ejecutarse (ej: caída de internet en servidor local o fallo en cron-job.org), provocando que los posts no se publiquen. | 3 | 5 | 15 | Implementar logs de "latido" (heartbeat) para verificar actividad. Usar servicios externos redundantes. | Ejecución manual del endpoint /api/cron/check-schedule. Notificar al usuario si un post agendado falló. |
| R-03 | Bloqueo de la Aplicación por parte de las Plataformas Meta o TikTok revoca las credenciales de la App por sospecha de spam o incumplimiento de ToS. | 2 | 5 | 10 | Implementar estrictamente las cuotas de uso (Rate Limits). Redactar Términos de Uso claros prohibiendo contenido ilegal. | Apelar a través de los canales de soporte de desarrolladores. Migrar a un nuevo App ID si es necesario. |
| R-04 | Compromiso de Tokens de Acceso Filtración de la base de datos exponiendo las sesiones de los usuarios. | 2 | 5 | 10 | Encriptación AES-256 implementada en la base de datos. Variables de entorno (ENCRYPTION_KEY) fuera del repositorio. | Rotar la clave de encriptación inmediatamente. Forzar el cierre de sesión de todos los usuarios y solicitar re-vinculación de redes. |
| R-05 | Expiración de Tokens de Usuario Los tokens de acceso (especialmente TikTok) caducan y el auto-refresh falla. | 4 | 3 | 12 | Implementar lógica de refresh_token automático en el backend. Mostrar alertas visuales en el Dashboard si la conexión se pierde. | El usuario debe poder reconectar su cuenta con un solo clic desde el perfil sin perder sus datos históricos. |
| R-06 | Pérdida de Datos de Métricas Inconsistencia entre los datos locales y las APIs (ej: posts borrados en la red social). | 3 | 2 | 6 | El sistema de "Refresh" incluye lógica para detectar y eliminar métricas de posts que ya no existen en la red (Sincronización bidireccional). | Ejecutar una sincronización completa manual desde el panel de administración. |
| R-07 | Sobrecarga de la Base de Datos El crecimiento exponencial de la tabla Metric o Media afecta el rendimiento. | 2 | 3 | 6 | Implementar paginación en todas las listas (ya realizado). Limpiar archivos temporales en public/uploads. | Archivar métricas antiguas (> 1 año) o escalar el plan de base de datos (PostgreSQL). |
| R-08 | Restricciones de Hardware Local Al hostear en un PC local con túnel, un corte de luz apaga el servicio. | 3 | 4 | 12 | Mantener el equipo con respaldo de energía (UPS) o migrar a un VPS en la nube (AWS/DigitalOcean) para el despliegue final. | Comunicar "Ventana de Mantenimiento" a los usuarios. Levantar el servicio apenas retorne la energía. |
| R-09 | Rechazo de Archivos Multimedia El usuario sube formatos no soportados o que exceden el peso permitido por la API. | 4 | 2 | 8 | Validación estricta en el Frontend (ComposerPage) de tipos MIME, peso y cantidad de archivos por red. | Mostrar mensajes de error amigables ("La imagen es muy pesada para Instagram") y permitir reintentar. |
| R-10 | Limitaciones del "Free Tier" de la API de X (Twitter) | 5 | 3 | 15 | Implementación de arquitectura híbrida: OAuth 1.0a para subida de medios (Upload) y OAuth 2.0 para publicación de Tweets y lectura de perfil. | Si X depreca OAuth 1.0a para cuentas gratuitas, se deberá actualizar al plan "Basic" ($100/mo) o deshabilitar la subida de imágenes para esa red. |

# Análisis Cualitativo por Riesgo

- Riesgos Críticos (R-01)

La dependencia de terceros es un riesgo siempre presente, pues los ajustes de la arquitectura de las APIs con las que trabajamos puede afectar completamente el funcionamiento de la plataforma.

- Riesgos Operativos (R-02 y 08)

En vista que el despliegue actual se realiza en un equipo propio (PC) a través de un túnel la disponibilidad es un punto débil. Una vez concluidas todas las implementaciones del proyecto, se evalúa la migración y publicación a un entorno de producción real.

- Riesgos de Seguridad (R-04)

El sistema de encriptado y desencriptado, además de las mismas limitaciones por plataforma se presentan como un método de mitigación para los posibles riesgos que conlleva.