Acta de Cierre

Plataforma UniPost

Fecha: 28-11-2

Por: Víctor Nadal Gajardo

Ingeniería Informática, DUOC UC Maipú

# Índice

Índice	2

Resumen de Desempeño del Proyecto	3

Verificación de Entregables	3

Evaluación de Objetivos del Proyecto	4

Lecciones Aprendidas	4

Transición y Operaciones a Futuro	5

Aprobación de Cierre	5

## Resumen de Desempeño del Proyecto

UniPost se encuentra en una fase de desarrollo pasada del Producto Mínimo Viable, donde se ha logrado construir una plataforma web funcional que logra su objetivo de gestionar de manera centralizada la publicación y agendamiento de publicaciones y, a su vez, dando como fruto acceso a métricas asociadas a todas las redes integradas.

El proyecto fue llevado a cabo a través de la metodología ágil, completando sprints definidos por logro y superando contratiempos como horarios laborales y falta de comunicación.

A pesar de ello, nos encontramos superando las expectativas que teníamos respecto a seguridad, integración de redes sociales y otros aspectos técnicos que afectan a la experiencia.

## Verificación de Entregables

Respecto a los entregables comprometidos en el acta de constitución y documento de requisitos, a continuación se detalla el estado de cada uno:

| Entregable Comprometido | Estado Final | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Módulo de Autenticación | Entregado | Sistema robusto con NextAuth, roles (Admin/Usuario) y encriptación de contraseñas (Bcrypt), además de flujo de recuperación de contraseña. (OTP) |
| Integración de Redes Sociales | Entregado | Se integraron 5 redes (Instagram, Facebook, Bluesky, X [ex Twitter] y TikTok), superando el objetivo inicial de 3. TikTok opera en entorno Sandbox parcialmente funcional. |
| Composer (Editor de Posts) | Entregado | Permite carga multimedia, validación de restricciones por red social en tiempo real y publicación simultánea, tanto manual como automática. |
| Scheduler (Agendamiento) | Entregado | Sistema automatizado mediante Cron Jobs externos que ejecuta publicaciones en fechas futuras con precisión de minutos. |
| Dashboard de Métricas | Entregado | Visualización de KPIs, gráficos comparativos y análisis de rendimiento de hashtags. |
| Gestión de Equipos | Entregado | Funcionalidad para crear organizaciones y gestionar miembros y sus roles. |
| Seguridad de Datos | Entregado | Implementación de encriptación AES-256 para todos los tokens de acceso de terceros en la base de datos. |

## Evaluación de Objetivos del Proyecto

| Objetivo | Indicador de Éxito (KPI) | Resultado Obtenido | Evaluación |
| --- | --- | --- | --- |
| Alcance Funcional | Publicación en al menos 3 redes. | Se logró publicar en 5 redes (IG, FB, Bsky, X, TikTok). | Superado |
| Seguridad | Implementación de OAuth y cifrado. | Tokens cifrados en reposo y tránsito; autenticación segura. | Éxito |
| Usabilidad | Reducción de tiempo de gestión. | Flujo de "Crossposting" permite publicar en 4 redes con 1 clic, reduciendo el tiempo estimado en un aproximado 70%. | Éxito |
| Cronograma | Entrega final día 22/11/2025. | El desarrollo técnico ha concluido dentro de los plazos académicos fijados. Extensión de características y utilidad solicitada. | Cumplido, con necesidad de mejora o expansión |

## Lecciones Aprendidas

Durante el periodo de desarrollo del proyecto, se lograron adquirir los siguientes aprendizajes que funcionarán como experiencia importante para futuros proyectos:

- Gestión de APIs de Terceros

La dependencia de plataformas de terceros requiere un diseño flexible, pues elementos que son símiles entre sí varían en nombres y estructura dependiendo del contexto, comprendiendo que es importante acomodarse a cada uno para el funcionamiento tanto de publicar y crear métricas.

- Infraestructura Serverless

Implementar Cron Jobs y APIs de redes sociales para entornos locales junto a túneles (proporcionados por Cloudflare) requiere configuraciones de seguridad especificas para evitar ejecución no autorizada de externos.

- Seguridad

A pesar de ser parte de las exigencias de cada plataforma integrada, la implementación de OAuth de parte de ellos es una pequeña parte de la seguridad debida a implementar, pues también integrar encriptado es requerido para cumplir con estándares de seguridad, protegiendo a los usuarios y sus recursos (redes, contenido, etc.)

- Organización y Mitigación

Durante el periodo de desarrollo, la coordinación fue uno de los mayores desafíos, demostrando las consecuencias de las falencias en esta área durante las últimas semanas de desarrollo en donde se recuperó todo el tiempo perdido a causa de la poca organización y comunicación.

## Transición y Operaciones a Futuro

A futuro, si se desea trasladar el MVP a un entorno de producción real, es recomendable efectuar las siguientes acciones post-cierre de proyecto:

- Migración de Infraestructura

Para un entorno real, es obligatorio mover el hosting a un servicio VPS o PaaS para garantizar desempeño y disponibilidad a los usuarios.

- Verificación de Apps de terceros

Una vez formalizado el proyecto, es necesario iniciar los procesos de “App Review” correspondientes a las aplicaciones de Meta (Instagram y Facebook) y TikTok para acceder a todas las funcionalidades necesarias y a todo público.

- Optimización de APIs

Investigar e implementar caché de datos para optimizar uso de APIs, pues estas suelen estar limitadas a una cuota por hora.

## Aprobación de Cierre

Una vez sea evaluado el estado actual del proyecto, el patrocinador debe entregar su aprobación que reconoce el recibo de los entregables propuestos y, que a su vez, cumplan con los criterios establecidos para cada uno.

Se autoriza el cierre formal del proyecto UniPost

Víctor Nadal Gajardo - Gerente de Proyecto UniPost

____________________________________________

Profesor Fernando Herrera Francesconi