Acta de Constitución del Proyecto

# Información del proyecto

## Datos

| Empresa / Organización | DuocUC |
| --- | --- |
| Proyecto | UniPost |
| Fecha de preparación | 20/08/2025 |
| Cliente | Público General |
| Patrocinador principal | - |
| Gerente de proyecto | Víctor Nadal |

# Propósito y justificación del proyecto

UniPost es un servicio presentado en plataforma web que busca reducir el tiempo consumido implicado en la gestión de redes sociales para creadores de contenido, ilustradores y empresas de toda medida. Principalmente apuntado a independientes, la reducción de tiempo relacionada a gestión de redes sociales significa facilitar el enfoque de tiempo a producción de contenido, o bien, reducción y organización de este.

# Descripción del proyecto y entregables

Unipost contempla incorporar las siguientes funcionalidades: - Creación y gestión de publicaciones. - Publicación optimizada “crossposting”. - A través de un click, publicar en diversas plataformas simultáneamente. - Sistema de usuarios y roles. - Registro de publicaciones creadas (ID, Urls, embeds, etc.). - Creación de métricas personales y de equipo. Mientras tanto, estos aspectos se encuentran fuera del alcance previsto para el proyecto: - Aplicación móvil nativa (iOS/Android) - Procesamiento de Pagos - Recopilación de Métricas de publicaciones ajenas a UniPost El servicio se presentará en una página web asociada a un sistema que automatice y gestione ciertas funciones principales.

# Objetivos

| Objetivo | Indicador de éxito |
| --- | --- |
| Alcance |  |
| MVP web operativo | Publicación exitosa en al menos 3 redes sociales desde UniPost |
| Medición en pruebas con usuarios | Tiempo de publicación reducido en un 50% comparado con publicar manualmente |
| Seguridad básica (OAuth, roles) implementada | Encuesta de satisfacción ≥80% en pruebas piloto |
| Cronograma (Tiempo) |  |
| Inicio: 06/09/2025 |  |
| Fin: 22/11/2025 |  |
| Duración: 11 semanas |  |
| Costo |  |
| Estimado de horas-hombre | 350 hrs. |
| Adquisición de Dominio | CLP$9.990 anual |
| Mantenimiento de Base de Datos | Gratuito |
| Calidad |  |
| Cumplimiento de requisitos definidos en el MVP. |  |
| Código documentado y versionado |  |
| Pruebas funcionales mínimas. |  |
| Demo satisfactoria en defensa. |  |
| Otros |  |
| Metodología híbrida: fase de inicio/planificación tradicional + ejecución ágil con 4 sprints. |  |
| Documentación de cada sprint y retrospectiva. |  |

# Riesgos iniciales de alto nivel

Cambios en APIs de redes sociales. Limitaciones de tiempo de desarrollo (plazo corto). Fallos en integración o tokens de acceso. Descoordinación del equipo se mitiga con metodología ágil.

# Cronograma de hitos principales

| Hito | Fecha tope |
| --- | --- |
| Hito | Fecha tope |
| Acta de constitución aprobada | 10/09/2025 |
| Requisitos y diseño completados | 20/09/2025 |
| Sprint 1 entregable | 30/09/2025 |
| Sprint 2 entregable | 15/10/2025 |
| Sprint 3 entregable | 31/10/2025 |
| Sprint 4 entregable | 11/11/2025 |
| Pruebas y cierre | 18/11/2025 |
| Defensa y entrega final | 22/11/2025 |

# Presupuesto inicial asignado

Costo Inicial estimado: - Servicio de Base De Datos Postgre local: Gratuito. - Dominio a través de NIC Chile: $9.990 anual. Costo estimado de HH: - 350 horas de desarrollo

# Lista de Interesados (stakeholders)

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Profesor | Patrocinador | Duoc UC |
| Víctor Nadal | Gerente | Equipo UniPost |
| Douglas Ramírez | Desarrollador | Ingeniería Informática |
| Comunidad de prueba (Pymes, CM, Ilustradores y Creadores Ce contenido) | Usuarios finales | Externo |

# Asignación del gerente de proyecto y nivel de autoridad

## Gerente de proyecto

| Nombre | Cargo | Departamento / División |
| --- | --- | --- |
| Víctor Nadal | Gerente | Desarrollo |

## Niveles de autoridad

| Área de autoridad | Descripción del nivel de autoridad |
| --- | --- |
| Decisiones de personal (Staffing) | Asignación de Tareas a miembros del equipo. |
| Gestión de presupuesto y de sus variaciones | Definición y aplicación de alternativas, verificación de uso de presupuesto. |
| Decisiones técnicas | Definición de Stack de Desarrollo (Prisma, NextJS). |
| Resolución de conflictos | Autoridad final en disputas técnicas internas. |
| Ruta de escalamiento y limitaciones de autoridad | Nivel Interno: Los conflictos técnicos o de diseño entre los miembros del equipo serán resueltos por el Gerente de Proyecto. Nivel Externo: Si un problema pone en riesgo la entrega del MVP en la fecha estipulada, requiere cambios en los objetivos pedagógicos o implica la disolución del grupo, se escalará inmediatamente al Patrocinador. |

# Personal y recursos preasignados

| Recurso | Departamento / División |
| --- | --- |
| Víctor Nadal | Gerente de Proyecto, Desarrollador Fullstack |
| Douglas Ramírez | Desarrollador Fullstack |
| Equipo Personal | Desarrollo y Hosting |

# Aprobaciones

| Patrocinador | Fecha | Firma |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ## Profesor Fernando Gonzalo Herrera | ## 18 de Octubre, 2025 |  | ## X |