Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El equipo ha alcanzado avances significativos en nuestro objetivo de recuperar tiempo perdido por atrasos, cumpliendo con diversos puntos importantes para el sistema como la integración de base de datos, parte del desarrollo frontend y otros aspectos visuales del proyecto. |
| --- | --- |
| Objetivos | El objetivo actual es completar el desarrollo funcional y visual de la plataforma, a la vez contemplando la integración entre el frontend, backend y la base de datos, además de dar pie a la preparación de entorno para pruebas y conexión con APIs externas. |
| Metodología | Ágil, con sprints orientados a objetivos. |
| Evidencias de avance | El repositorio de Github funciona como principal evidencia del desarrollo del proyecto, pues los cambios se encuentran registrados con su información pertinente. A su vez, la documentación preparada para presentar la arquitectura del sistema se asocia a la planeación que existe detrás del proyecto. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseño y Arquitectura | Creación de documentación basado en Modelo 4+1 | Draw.IO Documentación Técnica | 1 Semana | Equipo Completo | Definición finalizada | Completado | Ninguno |
| Desarrollo Backend | Implementacion de endpoints y conexión con base de datos | Next.js, Prisma, Supabase | 5 Semanas | - | Migraciones y endpoints presentes | En curso | Ninguno |
| Desarrollo Frontend | Desarrollo del panel y modulo de composición de publicaciones | React, TailwindCSS | 5 Semanas | - | Interfaz funcional | En curso | Ninguno |
| Integración y Despliegue | Configuración de entorno | Vercel | 2 Semanas | - | Flujo configurado, despliegue definitivo pendiente. | En espera | Esperando acceso a API externa |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Los principales puntos de complicación son el balance de tiempo debido a horarios laborales, además de la comunicación limitada debido a este mismo punto. Esto a desembocado en una reorganización de tiempos para enmendar los atrasos que se han producido. Por otro lado, es necesario investigar alguna red alternativa más accesible para iniciar las pruebas de integración con APIs externas para crear publicaciones.

Actividades ajustadas o eliminadas: La implementación de Machine Learning ha sido desechada y reemplazada por la inclusión de un feed que solicite los embebidos de las publicaciones realizadas por la plataforma.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El despliegue de Vercel aún no está listo, pues necesita la integración de APIs externas correspondientes a redes sociales. Para solucionar esto, es necesario obtener las herramientas provenientes de las redes mismas.